Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2014 г. N 131

О ПЛАНЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

И РАЗВИТИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НА 2015 - 2016 ГОДЫ

В соответствии с [пунктом 27](consultantplus://offline/ref=ED7373249113222E03F670AB67D97D672AC7CE0F6E2E629E8EA0B59980C35A3D2AA38C12C91D4313U3i9N) Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P33) мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2015 - 2016 годы.

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу [Договора](consultantplus://offline/ref=ED7373249113222E03F670AB67D97D672AC7CE0F6E2E629E8EA0B59980C35A3D2AA38C12C91D4917U3i9N) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Республики Беларусь  С.РУМАС | От Республики Казахстан  Б.САГИНТАЕВ | От Российской Федерации  И.ШУВАЛОВ |

Утвержден

Решением Совета Евразийской

экономической комиссии

от 12 ноября 2014 г. N 131

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

И РАЗВИТИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НА 2015 - 2016 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | | Исполнитель |
| 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно - интегрированная система, Союз), в том числе: |  |  |  |  |
| а) актуализация перечня приоритетных для реализации общих процессов в рамках Союза (далее - общие процессы) по результатам анализа международных договоров и актов, составляющих право Союза, в части, предусматривающей информационное взаимодействие в рамках Союза | перечень приоритетных для реализации общих процессов | II - IV кварталы | - | Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) |
| б) разработка положения о единой системе нормативно-справочной информации Союза | положение о единой системе нормативно-справочной информации Союза | I - II кварталы | - | Комиссия, уполномоченные органы государств - членов Союза (далее соответственно - уполномоченные органы, государства-члены) |
| в) разработка перечня справочников и классификаторов, приоритетных для включения в состав единой системы нормативно-справочной информации Союза, по результатам анализа международных договоров и актов, составляющих право Союза, в части, предусматривающей информационное взаимодействие в рамках Союза | перечень справочников и классификаторов | II - IV кварталы | - | Комиссия |
| г) развитие модели данных Союза по направлениям, приоритетным для реализации общих процессов, согласно [приложению N 1](#P267) | формализованная модель данных Союза, описание модели данных Союза | I - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы |
| д) разработка (актуализация) перечня приоритетных для унификации процедур взаимодействия между уполномоченными органами, хозяйствующими субъектами и физическими лицами по результатам анализа законодательства государств-членов, международных договоров и актов, составляющих право Союза, в части, предусматривающей информационное взаимодействие в рамках Союза между указанными лицами при представлении сведений уполномоченным органам | перечень приоритетных для унификации процедур взаимодействия между уполномоченными органами, хозяйствующими субъектами и физическими лицами | II - IV кварталы | II квартал | Комиссия, уполномоченные органы |
| е) разработка нормативно-технических и организационно-технических документов, регулирующих информационное взаимодействие в рамках Союза при реализации общих процессов по направлениям в соответствии с [приложением N 1](#P267) к настоящему плану (далее - технологические регламенты) | проекты технологических регламентов | I - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| ж) согласование уполномоченными органами проектов технологических регламентов | технологические регламенты | I - IV кварталы | I - IV кварталы | уполномоченные органы |
| з) разработка частных технических заданий на создание (развитие или модернизацию) подсистем интегрированной системы согласно [приложениям N 2](#P323) и [3](#P365) | частные технические задания | I - IV кварталы | I - II кварталы | Комиссия, уполномоченные органы |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы (далее - интеграционный сегмент Комиссии), в том числе: |  |  |  |  |
| а) создание подсистем интегрированной системы в составе интеграционного сегмента Комиссии в соответствии с [приложением N 2](#P323) к настоящему плану | технорабочие проекты, акты выполненных работ | III - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| б) модернизация и развитие подсистем интегрированной системы в составе интеграционного сегмента Комиссии в соответствии с [приложением N 3](#P365) к настоящему плану | технорабочие проекты, акты выполненных работ | II - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| в) разработка программного обеспечения сервисов общих процессов Таможенного союза и Единого экономического пространства, проектирование которых было предусмотрено в 2014 году в рамках работ по созданию и развитию интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, согласно [приложению N 4](#P435) | технорабочие проекты, акты выполненных работ | I - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| г) создание (модернизация и развитие) программного обеспечения сервисов общих процессов в составе интеграционного сегмента Комиссии согласно перечню направлений, приоритетных для реализации общих процессов, в соответствии с [приложением N 1](#P267) к настоящему плану | технорабочие проекты, акты выполненных работ | II - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| д) проведение межгосударственного тестирования подсистем интегрированной системы в составе интеграционного сегмента Комиссии в части реализации взаимодействия с национальными сегментами государств-членов интегрированной системы (далее - национальные сегменты) | акты межгосударственного тестирования | III - IV кварталы (по мере готовности) | III - IV кварталы (по мере готовности) | Комиссия, уполномоченные органы |
| е) проведение межгосударственных испытаний интегрированной системы | акты межгосударственных испытаний | - | IV квартал | Комиссия, уполномоченные органы |
| 3. Координация работ по модернизации и развитию национальных сегментов, в том числе: |  |  |  |  |
| а) разработка и согласование с Комиссией планов модернизации и развития национальных сегментов | планы модернизации и развития национальных сегментов | I квартал | I квартал | уполномоченные органы, Комиссия |
| б) модернизация и развитие национальных сегментов (по мере необходимости) | промежуточные отчеты | по отдельным планам | | уполномоченные органы, Комиссия |
| в) разработка требований и технических решений по адаптации интеграционного шлюза интеграционного сегмента Комиссии для обеспечения возможности его использования в качестве основного компонента интеграционного шлюза национальных сегментов заинтересованных государств-членов (типовой шлюз) | технорабочие проекты, акты выполненных работ | I - II кварталы | - | Комиссия, уполномоченные органы |
| г) разработка программных средств (адаптеров) для обеспечения взаимодействия между интеграционным шлюзом национального сегмента и применяемой в государстве-члене системой межведомственного взаимодействия в электронном виде (для интеграционных шлюзов национальных сегментов, реализованных на основе типового шлюза) | технорабочие проекты, акты выполненных работ | III - IV кварталы | I - III кварталы | Комиссия, уполномоченные органы |
| д) подготовка отчетов о ходе работ по модернизации и развитию национальных сегментов для рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии | отчеты | IV квартал | IV квартал | уполномоченные органы, Комиссия |
| 4. Создание и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия и сервисов доверенной третьей стороны, в том числе: |  |  |  |  |
| а) разработка плана-графика разработки проектов нормативных правовых и организационно-технических документов в соответствии со стратегией развития трансграничного пространства доверия | план-график | I - II кварталы | - | Комиссия, уполномоченные органы |
| б) разработка проектов нормативных правовых и организационно-технических документов в соответствии со стратегией развития трансграничного пространства доверия | проекты документов | в соответствии с планом-графиком, указанным в [подпункте "а"](#P163) настоящего пункта | | Комиссия, уполномоченные органы |
| в) разработка требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия | требования к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия | III - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы |
| г) разработка положения о комиссии по проверке компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде | положение о комиссии по проверке компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде | III - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы |
| д) разработка частного технического задания на модернизацию программно-аппаратного комплекса доверенной третьей стороны Комиссии | проект частного технического задания | IV квартал | - | Комиссия |
| е) согласование уполномоченными органами проекта частного технического задания на модернизацию программно-аппаратного комплекса доверенной третьей стороны Комиссии | частное техническое задание | - | I - II кварталы | уполномоченные органы |
| ж) разработка частных технических заданий на модернизацию программно-аппаратных комплексов доверенной третьей стороны национальных сегментов с учетом [подпункта "е"](#P187) настоящего пункта | частные технические задания | - | по отдельным планам | уполномоченные органы |
| з) модернизация программно-аппаратного комплекса доверенной третьей стороны Комиссии в соответствии с частным техническим заданием на модернизацию программно-аппаратного комплекса доверенной третьей стороны Комиссии | технорабочие проекты, акты выполненных работ | - | I - IV кварталы | Комиссия |
| и) модернизация программно-аппаратных комплексов доверенной третьей стороны национальных сегментов в соответствии с частными техническими заданиями на модернизацию программно-аппаратных комплексов доверенной третьей стороны национальных сегментов | технорабочие проекты, акты выполненных работ | - | по отдельным планам | уполномоченные органы |
| к) интеграция новых и модернизированных сервисов доверенной третьей стороны Комиссии с сервисами доверенных третьих сторон национальных сегментов | акты выполненных работ | - | II - IV кварталы (по мере готовности) | Комиссия, уполномоченные органы |
| 5. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы, в том числе: |  |  |  |  |
| а) аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами | эксплуатационная документация, акты выполненных работ | I - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| б) приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии | эксплуатационная документация, акты выполненных работ | I - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| в) сопровождение разработанных в 2014 - 2015 годах и принятых в эксплуатацию подсистем и компонентов интегрированной системы | эксплуатационная документация, акты выполненных работ | I - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| г) сопровождение и обеспечение эксплуатации интеграционных шлюзов национальных сегментов, реализованных на основе типового шлюза (за исключением интеграционных шлюзов национальных сегментов, разработанных государствами-членами самостоятельно) | эксплуатационная документация, акты выполненных работ | I - IV кварталы | I - IV кварталы | Комиссия |
| 6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации, в том числе: |  |  |  |  |
| а) обучение сотрудников структурных подразделений Комиссии работе с подсистемами интегрированной системы в составе интеграционного сегмента Комиссии | получение сотрудниками структурных подразделений Комиссии знаний и навыков работы со средствами информатизации, план-график проведения обучения, отчет о проведении обучения | II и IV кварталы | II и IV кварталы | Комиссия |
| б) обучение представителей уполномоченных органов заинтересованных государств-членов | получение представителями уполномоченных органов знаний и навыков работы со средствами информатизации, план-график проведения обучения, отчет о проведении обучения | II квартал | IV квартал | Комиссия, уполномоченные органы |

Примечание. Финансирование реализации мероприятий, предусмотренных настоящим планом, осуществляется в объеме, установленном согласно [приложению N 5](#P484).

Приложение N 1

к плану мероприятий по созданию,

обеспечению функционирования

и развитию интегрированной

информационной системы Евразийского

экономического союза

на 2015 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

НАПРАВЛЕНИЙ, ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Срок реализации в интеграционном сегменте Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза |
| 1. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование | 2015 - 2016 годы |
| 2. Таможенное регулирование | 2015 - 2016 годы |
| 3. Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер | 2015 - 2016 годы |
| 4. Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин | 2015 - 2016 годы |
| 5. Зачисление и распределение антидемпинговых и компенсационных пошлин | 2015 - 2016 годы |
| 6. Статистика | 2015 - 2016 годы |
| 7. Конкурентная (антимонопольная) политика | 2016 год |
| 8. Энергетическая политика | 2016 год |
| 9. Валютная политика | 2015 - 2016 годы |
| 10. Интеллектуальная собственность | 2015 - 2016 годы |
| 11. Финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг) | 2016 год |
| 12. Обеспечение деятельности органов Евразийского экономического союза | 2015 - 2016 годы |
| 13. Макроэкономическая политика | 2016 год |
| 14. Промышленная и агропромышленная политика | 2015 - 2016 годы |
| 15. Обращение лекарственных средств и медицинских изделий | 2015 - 2016 годы |
| 16. Трудовая миграция | 2015 - 2016 годы |
| 17. Государственные (муниципальные) закупки | 2015 - 2016 годы |

Примечания: 1. Перечень приоритетных для реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза (с указанием сроков их реализации в интеграционном сегменте Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза) определяется Евразийской экономической комиссией.

2. Реализация общих процессов в рамках Евразийского экономического союза в национальных сегментах государств - членов Евразийского экономического союза интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза осуществляется по отдельным планам.

Приложение N 2

к плану мероприятий по созданию,

обеспечению функционирования

и развитию интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического союза

на 2015 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДСИСТЕМ, СОЗДАВАЕМЫХ В СОСТАВЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО

СЕГМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Срок разработки частного технического задания | Срок проектирования и реализации подсистемы |
| 1. Судебное делопроизводство | III квартал 2015 г. | IV квартал 2016 г. |
| 2. Специализированный документооборот | II квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. |
| 3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование | III квартал 2015 г. | II квартал 2016 г. |
| 4. Техническое регулирование | III квартал 2015 г. | II квартал 2016 г. |
| 5. Управление общими процессами | II квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. |
| 6. Идентификация субъектов внешнеэкономической деятельности | IV квартал 2015 г. | IV квартал 2016 г. |
| 7. Доверенная третья сторона Евразийской экономической комиссии | II квартал 2015 г. | IV квартал 2015 г. |

Приложение N 3

к плану мероприятий по созданию,

обеспечению функционирования

и развитию интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического союза

на 2015 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ПОДСИСТЕМ ИНТЕГРАЦИОННОГО СЕГМЕНТА

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок разработки частного технического задания | | Срок проектирования и модернизации подсистемы | |
| I этап | II этап | I этап | II этап |
| 1. Информационный портал Евразийского экономического союза | II квартал 2015 г. | II квартал 2016 г. | IV квартал 2015 г. | IV квартал 2016 г. |
| 2. Информационно-аналитическая подсистема | III квартал 2015 г. | - | I квартал 2016 г. | - |
| 3. Статистика | IV квартал 2015 г. | - | II квартал 2016 г. | - |
| 4. Управление проектами и программами | III квартал 2015 г. | - | I квартал 2016 г. | - |
| 5. Анализ областей рисков | II квартал 2015 г. | II квартал 2016 г. | IV квартал 2015 г. | IV квартал 2016 г. |
| 6. Ведение нормативно-справочной информации, реестров и регистров | II квартал 2015 г. | II квартал 2016 г. | IV квартал 2015 г. | IV квартал 2016 г. |
| 7. Информационная безопасность | III квартал 2015 г. | - | I квартал 2016 г. | - |
| 8. Мониторинг и управление | IV квартал 2015 г. | - | II квартал 2016 г. | - |
| 9. Интеграционная платформа | II квартал 2015 г. | II квартал 2016 г. | IV квартал 2015 г. | IV квартал 2016 г. |

Приложение N 4

к плану мероприятий по созданию,

обеспечению функционирования

и развитию интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического союза

на 2015 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ИНТЕГРАЦИОННОМ СЕГМЕНТЕ

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ОБЩИХ ПРОЦЕССОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТОРЫХ БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО

В 2014 ГОДУ В РАМКАХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕЙ

И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

1. Формирование, ведение и использование баз данных образцов оттисков печатей компетентных органов, уполномоченных заверять сертификаты соответствия о происхождении товаров.

2. Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств - членов Таможенного союза в процессе контроля перевозок товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

3. Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств - членов Таможенного союза в процессе контроля подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории Таможенного союза.

4. Обеспечение обмена сведениями между таможенными органами государств - членов Таможенного союза в процессе учета и контроля временного ввоза и вывоза автомобильных транспортных средств на территорию (с территории) государств - членов Таможенного союза.

5. Обеспечение обмена информацией между таможенными органами государств - членов Таможенного союза в отношении транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза физическими лицами для личного пользования.

6. Обеспечение обмена информацией между таможенными органами государств - членов Таможенного союза в отношении автомобилей, ввезенных и выпущенных для внутреннего потребления на территорию Таможенного союза.

7. Обеспечение формирования и направления запросов, представления информации в целях проведения мониторинга исполнения государствами - членами Таможенного союза и Единого экономического пространства международных договоров и решений Высшего Евразийского экономического совета, Евразийской экономической комиссии (Комиссии Таможенного союза).

8. Обеспечение обмена информацией между таможенными органами государств - членов Таможенного союза из баз данных электронных копий деклараций на товары.

9. Обеспечение обмена информацией между таможенными органами государств - членов Таможенного союза из баз данных электронных копий таможенных приходных ордеров.

10. Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных медицинских изделий Таможенного союза и Единого экономического пространства.

11. Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Таможенного союза и Единого экономического пространства, осуществляющих проведение испытаний (исследований) медицинских изделий в целях их регистрации.

12. Формирование, ведение и использование единой информационной базы мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий.

13. Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза.

14. Формирование, ведение и использование базы данных о выданных ветеринарных сопроводительных документах (ветеринарных сертификатах).

15. Формирование, ведение и использование реестра зарегистрированных лекарственных средств для животных, диагностических систем, средств для противопаразитарных обработок животных и кормовых добавок для животных.

16. Формирование, ведение и использование единой базы данных выданных уполномоченными органами государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства разрешений на ввоз (вывоз, транзит) подконтрольных ветеринарной службе грузов.

17. Формирование, ведение и использование единого реестра сортов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территориях государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (с указанием зон допуска).

18. Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках системы идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения.

19. Обеспечение электронного документооборота между государствами - членами Таможенного союза и Единого экономического пространства и Евразийской экономической комиссией.

20. Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Таможенного союза и Единого экономического пространства.

21. Формирование, ведение и использование реестра аттестованных уполномоченных лиц производителей лекарственных средств.

22. Формирование, ведение и использование единой информационной базы лекарственных средств, не соответствующих требованиям к качеству, а также контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств, выявленных на территориях государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

23. Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных о выявленных побочных реакциях на лекарственные средства, включая сообщения о неэффективности лекарственных средств.

24. Формирование, ведение и использование единой информационной базы о приостановленных, отозванных и запрещенных к применению лекарственных средствах.

Примечания: 1. Перечень приоритетных для реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза (с указанием сроков их реализации в интеграционном сегменте Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза) определяется Евразийской экономической комиссией.

2. Реализация общих процессов в рамках Евразийского экономического союза в национальных сегментах государств - членов Евразийского экономического союза интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза осуществляется по отдельным планам.

Приложение N 5

к плану мероприятий по созданию,

обеспечению функционирования

и развития интегрированной

информационной системы

Евразийского экономического союза

на 2015 - 2016 годы

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СОЗДАНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЮ

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НА 2015 - 2016 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Стоимость (тыс. рублей) | |
| 2015 год | 2016 год |
| 1. | Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее - интегрированная система) | 145 150,0 | 174 860,0 |
| 2. | Модернизация и развитие интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной системы | 287 350,0 | 366 820,0 |
| 3. | Координация работ по модернизации и развитию национальных сегментов государств - членов Евразийского экономического союза интегрированной системы | 18 000,0 | 13 150,0 |
| 4. | Создание и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия и сервисов доверенной третьей стороны | 23 000,0 | 88 350,0 |
| 5. | Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | 212 867,0 | 290 215,0 |
| 6. | Обучение пользователей работе со средствами информатизации | 8 900,0 | 12 200,0 |